Kalkulace finančních nákladů na provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2024 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína

Odborný lesní hospodář navrhuje v souladu s LHP provedení pěstebních a těžebních prací na rok 2024 v tomto rozsahu:

Zalesňování :

- první zalesnění

Porost		výměra zalesnění    	počet sazenic	zast. v %	druh sazenic______

2 A 16		          	1,34 ha   	1L4     HS 19

9600 ks    60% (0,80 ha)  dub letní	DZC

sazenice (36 - 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 A 16						1400 ks  20% (0,27 ha)  habr obecný MZD

sazenice (36 - 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 A 16						1400 ks   20% (0,27 ha)  javor klen	MZD

sazenice (36 - 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 A 10			0,05 ha	1L4     HS 19

300 ks  60% (0,80 ha) olše lepkavá  MZD

sazenice (36 - 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra prvního zalesnění činí 1,39 ha

- opakované zalesnění (vylepšování),

Porost			výměra zalesnění    	počet sazenic		druh sazenic

2 C 6			0,02 ha 		45 ks			jeřáb břek

sazenice (36 - 50cm QP), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 C 11a		0,06 ha 		200 ks			borovice lesní  								sazenice (36 - 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 D 14			0,02 ha 		50 ks			modřín opadavý

sazenice (36 - 50cm QP), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 D 14			0,02 ha 		50 ks			javor klen

sazenice (51 - 80cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 D 9			0,08 ha 		300 ks			habr obecný

sazenice (36 - 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra opakovaného zalesnění je 0,20ha

| Celková cena prvního a opakovaného zalesnění bez DPH | Celková cena prvního a opakovaného zalesnění s DPH |
| --- | --- |

Veškerý sadební materiál musí odpovídat kvalitativním požadavkům vyhl. č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Termín provedení zalesnění: nejpozději do 30. 4. 2024

Ochrana kultur :

- vyžínání, včetně výmladků akátu, a ochrana kultur proti okusu zvěří nátěrem

Porost   	výměra vyžínání / počet:            celkem ha: 	výměra  nátěrů:   	pozn.:

1 D a 104	0,13 ha      2x + 2x chemicky (AK)	0,52 ha

2 A 10		0,16 ha      1x				0,16 ha

2 A 10		0,05 ha      3x +  2x chemicky (AK)  0,25 ha

2 A 16		0,04 ha      1x				0,04 ha

2 A 16 	1,34 ha      3x +  2x chemicky (AK)  6,70 ha

2 C 6      	0,19 ha      2x + 2x chemicky (ostr.) 	0,76 ha

2 C 9b 		0,25 ha      2x + 1x chemicky (ostr.) 	0,75 ha

2 C 11 a      	0,50 ha      1x + 2x chemicky (ostr.) 	1,50 ha  	0,31 ha

2 D 14		0,44 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	1,76 ha

3 C 4		0,50 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	2,00 ha

3 C 6		0,10 ha      2x + 2x chemicky	(TP+AK)0,40 ha

3 C 9		0,40 ha      2x + 2x chemicky	(AK) 	1,60 ha

3 C 10		0,80 ha      2x + 3x chemicky	(AK)	4,00 ha	0,60 ha

3 C 11		0,50 ha      2x + 2x chemicky (ostr.)	2,00 ha	0,50 ha

3 C 12		0,71 ha      2x + 2x chemicky	(AK) 	2,84 ha	0,60 ha

3 D 9		0,57 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	2,28 ha

3 H 10		0,30 ha      2x + 3x chemicky	(AK)	1,50 ha	0,30 ha

3 E 12		0,99 ha      4x				3,96 ha

celkové výměry zásahů:               			33,02 ha        	2,31 ha

| Cena za jednotku ožínání bez DPH | Cena za jednotku ožínání s DPH | Celková cena ožínání bez DPH | Celková cena ožínání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku chem. postřiku bez DPH | Cena za jednotku chem. postřiku s DPH | Celková cena chem. postřiku bez DPH | Celková cena chem. postřiku s DPH |
| Cena za jednotku nátěrů bez DPH | Cena za jednotku nátěrů s DPH | Celková cena nátěrů bez DPH | Celková cena nátěrů s DPH |

#### Termín provedení –

###### vyžínání a chem. ošetření: nejpozději do 30. 9.2024

ochrana proti okusu: nejpozději do 31. 10. 2024

Chemická příprava půdy a výřez výmladků před zalesněním :

- chemické ošetření proti buřeni a akátu, včetně výřezu výmladků

Porost		výměra porostu 	výměra chem.zásahu	výměra výřezu výmladků

1 C 9		0,22 ha						0,11 ha  (výřez akátu)

celkové výměry zásahu:               	     			0,11 ha

| Cena za jednotku výřez výml. bez DPH | Cena za jednotku výřez výml. s DPH | Celková cena výřez výml. bez DPH | Celková cena výřez výml. s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

#### Termín provedení –

výřezu výmladků: nejpozději do 1. 8. 2024

Příprava půdy naoráním + oplocení drátěným pletivem :

Porost		výměra porostu 	výměra naorání	obvod oplocení

2 A 16		1,38 ha 			0,00 ha		900 bm

celkové výměry zásahů:               					900 bm

| Cena za jednotku oplocení bez DPH | Cena za jednotku oplocení s DPH | Celková cena oplocení bez DPH | Celková cena oplocení s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Oprava oplocení:

Porost		výměra 	 	druh oplocení		délka opravy oplocení

1 D 104	0,13 ha		drátěné			20 bm

2 A 10		0,16 ha		drátěné			30 bm

2 C 6		0,19 ha		drátěné			10 bm

2 C 9b		0,25 ha		drátěné			20 bm

2 C 11a	0,50 ha		drátěné			20 bm

2 D 14		0,44 ha		drátěné			30 bm

3 C 4 		0,50 ha		drátěné			50 bm

3 C 6		0,10 ha		drátěné			40 bm

3 C 9		0,40 ha		drátěné			50 bm

3 D 9		0,57 ha		drátěné			100 bm

3 E 12		0,99 ha		drátěné			100 bm

celkové délka oprav:               				470 bm

| Cena za jednotku opravy oplocení bez DPH | Cena za jednotku opravy oplocení s DPH | Celková cena opravy oplocení bez DPH | Celková cena opravy oplocení s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Odstranění starého oplocení:

Porost		výměra 	 	druh oplocení		délka odstraňovaného oplocení

1 C 9		0,22 ha		drátěné			180 bm

3 F 11 		0,58 ha		drátěné			455 bm

celkové délka oprav:               				635 bm

| Cena za jednotku opravy oplocení bez DPH | Cena za jednotku opravy oplocení s DPH | Celková cena opravy oplocení bez DPH | Celková cena opravy oplocení s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

#### Termín provedení –

oplocení: nejpozději do 20. 5. 2024

odstranění starého oplocení do 30.10.2024

oprava oplocení: průběžně

Prořezávky :

Porost		výměra porostu	výměra prořezávky

2 D 1		0,07 ha		0,07 ha + výřez veškerého akátu

3 C 2		0,14 ha		0,14 ha + výřez veškerého akátu

celková výměra prořezávek:	0,21 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení prořezávky:  30. 11. 2024

Těžba dřeva

- těžba předmýtní a mýtní nahodilá

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

1 A 3	 -40	PÚ	0,84 ha		0,84 ha		10,00

1 A 4	 -40	PÚ	0,17 ha		0,17 ha		2,00

1 B 3a	 -40	PÚ	2,73 ha		2,73 ha		20,00

1 B 3b  -40	PÚ	2,69 ha		2,69 ha		18,00

1 B 10a  	PÚ	1,70 ha		1,70 ha		14,00

1 B 7	  	MN	2,16 ha		2,16 ha		10,00

1 C 4          	PÚ      0,03 ha			0,03 ha		1,00

2 A 5          	PÚ      0,22 ha			0,22 ha 		8,00

2 A 7 	  	PN 	2,25 ha		2,25 ha		30,00

2 A 10   	PÚ 	10,51ha		10,30 ha 		40,00

2 B 10        	PÚ	2,74 ha		1,87 ha 		10,00

2 B 11   	PÚ       3,65 ha		3,65 ha		20,00

2 B 13	  	MN	2,45 ha		2,45 ha		30,00

2 C 4	  	PÚ       0,33 ha		0,33 ha		3,00

2 C 8a   	PÚ	0,43 ha		0,43 ha		5,00

2 C 8b      	PÚ	0,35 ha		0,35 ha		10,00

2 C 8c   	PÚ	1,09 ha		1,09 ha		5,00

2 C 9a   	PÚ 	1,44 ha		1,44 ha		20,00

2 C 9b   	PÚ	0,49 ha 		0,33 ha 		5,00

2 C 10   	PÚ	1,72 ha		1,72 ha		10,00

2 C 11b 	PÚ	1,73 ha		1,73 ha		27,00

2 C 12	    	PÚ	2,77 ha		2,77 ha		10,00

2 D 5b   	PÚ	0,19 ha		0,19 ha		5,00

2 D 6	   	PÚ	2,40 ha		2,40 ha		60,00

2 D 9	   	PÚ	1,19 ha		1,19 ha		10,00

2 D 11		PÚ	0,31 ha 		0,31 ha 		5,00

2 E 3	  -40	PÚ	0,48 ha		0,03 ha		2,00				3 E 12 		MN	7,89 ha		7,89 ha		250,00

Těžba nahodilá neumístěná						50,00

celkem těžba PN + MN			53,26 ha 		690 m3

a dále dle pokynů OLH.

(jedná se pouze o přednostní odtěžení souší)

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 	přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou lesní cesty

uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: průběžně

dle pokynů OLH

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení všech těžeb: do 30. 11. 2024

| Cena za těžební činnost celkem bez DPH | Cena za těžební činnost celkem s DPH |
| --- | --- |

## Čištění lesních porostů

Porost		 					výměra zásahu

2 B 2								0,24 ha

2 B 5								0,19 ha

2 B 8								1,43 ha

celková výměra čištěné plochy: 				1,86 ha

(odstranění nežádoucích podrostů – bezu černého a akátu, výřezu křovin podél cest, padlé 	hmoty, dřevní hmoty po těžbě, prostřihávka nárostů za účelem kvalitativního výběru 	jedinců včetně uložení dřevního odpadu na hromady v porostu)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení čištění: do 10. 12. 2024

| Celková cena díla v Kč bez DPH | Celková cena díla v Kč s DPH |
| --- | --- |

Kalkulaci vypracoval:

Dne:   15.11.2023

Razítko a podpis