Kalkulace finančních nákladů na provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2025 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína

Odborný lesní hospodář navrhuje v souladu s LHP provedení pěstebních a těžebních prací na rok 2025 v tomto rozsahu:

Zalesňování:

- první zalesnění

Porost		výměra zalesnění    	počet sazenic	zast. v %	druh sazenic______

3 C 10			0,80 ha   	1S1     HS 23

5000 ks    70% (0,56 ha)  borovice lesní DZC

sazenice (26 –35 cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 10                                           		550 ks  20% (0,16 ha)  douglaska tisolistá MZD

sazenice obalované (26 – 35 cm), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 10						300 ks   10% (0,08 ha)  modřín opadavý MZD

sazenice (26 –35 cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 11			0,50 ha	1S8     HS 23

3150 ks    70% (0,35 ha)  borovice lesní DZC

sazenice (26 –35 cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 11						300 ks    20% (0,10 ha)  douglaska tisolistá DZC

sazenice obalované (26 – 35 cm QP), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 11						150 ks    10% (0,05 ha)  modřín opadavý MZD

sazenice (26 –35 cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 12			0,71 ha	1M2     HS 13

4500 ks    70% (0,50 ha)  borovice lesní DZC

sazenice (26 –35 cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 12						450 ks    20% (0,14 ha)  douglaska tisolistá DZC

sazenice obalované (26 – 35 cm QP), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 12						250 ks    10% (0,07 ha)  modřín opadavý MZD

sazenice (26 –35 cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra prvního zalesnění činí 2,01 ha

- opakované zalesnění (vylepšování),

Porost			výměra zalesnění    	počet sazenic		druh sazenic

3 C 4			0,08 ha 		200 ks			javor klen

sazenice (50+cm QP), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 9			0,08 ha 		200 ks			javor klen

sazenice (50+cm QP), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 D 9			0,80 ha 		2000 ks		javor klen

sazenice (36 – 50 cm QP), jamková sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra opakovaného zalesnění je 0,96ha

| Celková cena prvního a opakovaného zalesnění bez DPH | Celková cena prvního a opakovaného zalesnění s DPH |
| --- | --- |

Veškerý sadební materiál musí odpovídat kvalitativním požadavkům vyhl. č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Termín provedení zalesnění: nejpozději do 30. 4. 2025

Ochrana kultur:

- vyžínání, včetně výmladků akátu, a ochrana kultur proti okusu zvěří nátěrem

Porost   	výměra vyžínání / počet:            	celkem ha: 	výměra  nátěrů:   	pozn.:

1 D a 104	0,13 ha      2x + 2x chemicky (AK)	0,52 ha

2 A 10		0,05 ha      2x +  2x chemicky (AK)  0,20 ha

2 A 16 	1,34 ha      2x +  2x chemicky (AK)  5,36 ha

2 C 6      	0,19 ha      2x + 2x chemicky (AK) 	0,76 ha

2 C 9b 		0,25 ha      1x 			 	0,25 ha

2 C 11 a      	0,50 ha      1x				0,50 ha  	0,20 ha

2 D 14		0,44 ha      1x				0,44 ha

3 C 4		0,50 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	2,00 ha

3 C 6		0,10 ha      2x + 2x chemicky	(TP+AK)0,40 ha

3 C 9		0,40 ha      2x + 2x chemicky	(AK) 	1,60 ha

3 C 10		0,80 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	3,20 ha	0,80 ha

3 C 11		0,50 ha      2x + 2x chemicky (ostr.)	2,00 ha	0,50 ha

3 C 12		0,71 ha      2x + 2x chemicky	(AK) 	2,84 ha	0,60 ha

3 D 9		0,57 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	2,28 ha

3 H 10		0,30 ha      1x + 1x chemicky	(AK)	0,60 ha	0,30 ha

3 E 12		0,70 ha      3x				2,10 ha

celkové výměry zásahů:               			25,05 ha        	2,40 ha

| Cena za jednotku ožínání bez DPH | Cena za jednotku ožínání s DPH | Celková cena ožínání bez DPH | Celková cena ožínání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku chem. postřiku bez DPH | Cena za jednotku chem. postřiku s DPH | Celková cena chem. postřiku bez DPH | Celková cena chem. postřiku s DPH |
| Cena za jednotku nátěrů bez DPH | Cena za jednotku nátěrů s DPH | Celková cena nátěrů bez DPH | Celková cena nátěrů s DPH |

#### Termín provedení –

###### vyžínání a chem. ošetření: nejpozději do 30. 9.2025

ochrana proti okusu: nejpozději do 31. 10. 2025

Výřez výmladků:

- výřez výmladků

Porost		výměra porostu 	 			výměra výřezu výmladků

1 C 9		0,22 ha					0,11 ha (výřez akátu do V.)

2 C 9b		0,16 ha 					0,16 ha (výřez akátu)

2 D 14		0,44 ha 					2 x 0,44 ha (výřez akátu)

celkové výměry zásahu:               	     			1,15 ha

| Cena za jednotku výřez výml. bez DPH | Cena za jednotku výřez výml. s DPH | Celková cena výřez výml. bez DPH | Celková cena výřez výml. s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

#### Termín provedení –

výřezu výmladků: nejpozději do 1. 8. 2025

Oprava oplocení:

Porost		výměra  	druh oplocení		délka opravy oplocení

1 D 104	0,13 ha	drátěné			10 bm

2 A 10		0,16 ha	drátěné			30 bm

2 A 16             1,34 ha	drátěné			50 bm

2 C 6		0,19 ha	drátěné			20 bm

2 C 9b		0,25 ha	drátěné			20 bm

2 C 11a	0,50 ha	drátěné			20 bm

2 D 14		0,44 ha	drátěné			30 bm

3 C 4 		0,50 ha	drátěné			100 bm + spodní ráhna + kolíky

3 C 6		0,10 ha	drátěné			30 bm

3 C 9		0,40 ha	drátěné			100 bm + spodní ráhna + kolíky

3 D 9		0,57 ha	drátěné			140 bm + spodní ráhna + kolíky

+ nové drátěné přepažení 150 bm + 50 kolíků

3 E 12		0,70 ha	drátěné			50 bm

celkové délka oprav:               			850 bm

| Cena za jednotku opravy oplocení bez DPH | Cena za jednotku opravy oplocení s DPH | Celková cena opravy oplocení bez DPH | Celková cena opravy oplocení s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Odstranění starého oplocení:

Porost		výměra 	 	druh oplocení		délka odstraňovaného oplocení

3 E 12 		0,29 ha		drátěné			360 bm

celkové délka oprav:               				360 bm

#### Termín provedení –

odstranění starého oplocení do 30. 10. 2025

oprava oplocení: průběžně

Výměna kolíků a oprava ochranných tubusů:

Porost		výměra 	 				kolíky

3 C 10 		0,80 ha		dřevěné		20 ks

3 H 10		0,30 ha		dřevěné		20 ks

Celkový počet vyměněných kolíků:               		40 ks

| Cena za jednotku opravy oplocení bez DPH | Cena za jednotku opravy oplocení s DPH | Celková cena opravy oplocení bez DPH | Celková cena opravy oplocení s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

#### Termín provedení –

výměna kolíků a oprava tubusů: do 20. 5. 2025

Štěpkování:

- úklid klestu po mýtní těžbě štěpkováním nebo drcením

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

1 B 9		0,52 ha			0,25 ha		100,00

3 E 12		1,49 ha			0,50 ha		150,00

celkem štěpkování				0,75 ha 		250 m3

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín štěpkování: nejpozději do 30. 11. 2025

Prořezávky:

Porost		výměra porostu	výměra prořezávky

1 B 1		0,56 ha		0,56 ha + výřez veškerého akátu

1 C 1		0,39 ha		0,39 ha + výřez akátu a bezu

3 B 2a		0,27 ha 		0,27 ha

3 C 2		0,14 ha 		0,14 ha + výřez veškerého akátu

celková výměra prořezávek:	1,36 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení prořezávky:  30. 11. 2025

Těžba dřeva

- těžba předmýtní a mýtní nahodilá

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

1 B 10b 	PN	0,18 ha		0,18 ha		4,00

2 C 11b	PÚ	1,73 ha		1,73 ha		27,00

2 D 5b		PÚ	0,19 ha		0,19 ha		5,00

2 D 6		PÚ	2,40 ha		2,40 ha		80,00

3 B 2b  - 40  	PÚ	0,25 ha		0,25 ha		3,00

3 B 6	  	PÚ	0,90 ha		0,90 ha		5,00

3 C 8          	PÚ      0,40 ha			0,40 ha		3,00

3 C 10          	PÚ      0,38 ha			0,38 ha 		1,00

Těžba nahodilá neumístěná						72,00

celkem těžba PN + MN			6,43 ha 		200 m3

a dále dle pokynů OLH (jedná se pouze o přednostní odtěžení souší) - těžba dřeva s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

- těžba mýtní úmyslná se vznikem holiny

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

1 B 9	 	MÚ	0,52 ha		0,25 ha		100,00

3 E 12		MÚ	1,49 ha		0,50 ha		150,00

celkem těžba MÚ				0,75 ha 		250 m3

dle pokynů OLH - těžba dřeva s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: průběžně

dle pokynů OLH, nejpozději do 30. 11. 2025

| Cena za těžební činnost celkem bez DPH | Cena za těžební činnost celkem s DPH |
| --- | --- |

## Čištění lesních porostů

Porost		 					výměra zásahu

2 D 2								0,21 ha

2 D 5a								1,04 ha

2 D 5b								0,19 ha

2 D 6								2,40 ha

2 D 9								1,19 ha

2 D 10								0,35 ha

2 D 11								0,31 ha

2 D 2								0,24 ha

2 E 1								0,86 ha

2 E 12								3,85 ha

celková výměra čištěné plochy: 				10,64 ha

(odstranění nežádoucích podrostů – bezu černého a akátu, výřezu křovin podél cest, padlé hmoty, dřevní hmoty po těžbě, prostřihávka nárostů za účelem kvalitativního výběru jedinců, včetně uložení dřevního odpadu na hromady v porostu)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení čištění: do 10. 12. 2025

| Celková cena díla v Kč bez DPH | Celková cena díla v Kč s DPH |
| --- | --- |

Vypracoval:

Dne:

Razítko a podpis