Kalkulace finančních nákladů na provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2018 na lesních majetcích ve vlastnictví Města Kolína

Odborný lesní hospodář navrhuje v souladu s LHP provedení pěstebních a těžebních prací na rok 2018 v tomto rozsahu:

Zalesňování :

- první zalesnění

Porost		výměra zalesnění    	počet sazenic	zast. v %	druh sazenic______

1 C 9            	0,22 ha                        1540 ks      	70		dub letní

sazenice (26 –35cm), jamky(30x30cm)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

1 C 9            				396 ks		30	 	lípa malolistá

sazenice (26 –35cm), jamky(30x30cm)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 A 10            	0,16 ha                        1600 ks      	80		dub letní

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 A 10            				192 ks		20	 	lípa malolistá

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 A 16            	0,04 ha                        80 ks      	100		dub letní

odrostky (1,21 –1, 50m), jamky (30x30cm)

+ tubus a opěrné kůly,

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 6            	 0,10 ha		600 ks		100	 	habr obecný

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 F 11            	0,58 ha		3480 ks	60	 	dub letní

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 F 11            	 			696 ks		20	 	lípa malolistá

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 F 11            	 			696 ks		20	 	habr obecný

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra prvního zalesnění činí 1,10 ha

- opakované zalesnění (vylepšování),

Porost			výměra zalesnění    	počet sazenic		druh sazenic

1 C 1			0,05 ha 		50 ks			javor klen

odrostky (1,21 –1, 50m), jamky (30x30cm)

+ tubus a opěrné kůly,

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 D 1             		0,05ha                     	50 ks             		dub červený

odrostky (1,21 –1, 50m), jamky (30x30cm)

+ tubus a opěrné kůly,

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 D 1			0,03 ha 		200 ks			borovice lesní

sazenice (26 – 35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra opakovaného zalesnění je 0,13 ha

| Celková cena prvního a opakovaného zalesnění bez DPH | Celková cena prvního a opakovaného zalesnění s DPH |
| --- | --- |

Veškerý sadební materiál musí odpovídat kvalitativním požadavkům vyhl. č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Termín provedení zalesnění: nejpozději do 1. 4. 2018

3 C 6 - Termín provedení zalesnění: nejpozději do 30. 11. 2018

- opravy tubusů a opěrných kolíků u stávajících odrostků v počtu do 350 ks

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení oprav: nejpozději do 31. 5. 2018

Ochrana kultur :

- vyžínání, včetně výmladků akátu, a ochrana kultur proti okusu zvěří nátěrem

Porost   	výměra vyžínání / počet:            celkem ha: 	výměra  nátěrů:   	pozn.:

1 C 1            	0,39 ha      1x + 1x chemicky		0,78 ha	0,10 ha

1 C 9		0,22 ha      3x + 1x chemicky výml.	0,88 ha

2 A 10		0,16 ha      3x + 1x chemicky výml. 	0,64 ha

2 A 16		0,04 ha      1x + 1x chemicky výml.	0,08 ha

2 D 1       	0,08 ha      2x + 1x chemicky	výml.	0,24 ha       	0,08 ha

3 C 1      	1,55 ha      1x + 1x chemicky      	3,10 ha  	1,55 ha

3 H 1		0,68 ha      1x + 1x chemicky		1,36 ha	0,54 ha

3 F 11		0,58 ha      3x + 1x chemicky výml.	2,32 ha

celkové výměry zásahů:               			9,40 ha        	2,27 ha

| Cena za jednotku ožínání bez DPH | Cena za jednotku ožínání s DPH | Celková cena ožínání bez DPH | Celková cena ožínání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku chem. postřiku bez DPH | Cena za jednotku chem. postřiku s DPH | Celková cena chem. postřiku bez DPH | Celková cena chem. postřiku s DPH |
| Cena za jednotku nátěrů bez DPH | Cena za jednotku nátěrů s DPH | Celková cena nátěrů bez DPH | Celková cena nátěrů s DPH |

#### Termín provedení –

###### vyžínání: nejpozději do 30. 9.2018

ochrana proti okusu: nejpozději do 31. 10. 2018

Štěpkování :

- úklid klestu po mýtní těžbě štěpkováním

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

2 C 11a	1,82 ha			0,45 ha		95,00

3 C 6		0,10 ha			0,10 ha		25,00

3 C 9		1,51 ha			0,40 ha		71,00

3 D 9		0,57 ha			0,57 ha		101,00

celkem těžba MN				1,52 ha 		292 m3

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín štěpkování: nejpozději do 30. 11. 2018

Chemická příprava půdy a výřez výmladků před zalesněním :

- chemické ošetření proti buřeni a akátu, včetně výřezu výmladků

Porost		výměra porostu 	výměra chem.zásahu	výměra výřezu výmladků

2 C 11a	1,82 ha			2x 0,45 ha		0,45 ha

celkové výměry zásahů:               		0,90 ha 		0,45 ha

| Cena za jednotku chem. postřik bez DPH | Cena za jednotku chem. postřik s DPH | Celková cena chem. postřik bez DPH | Celková cena chem. postřik s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku výřez výml. bez DPH | Cena za jednotku výřez výml. s DPH | Celková cena výřez výml. bez DPH | Celková cena výřez výml. s DPH |

#### Termín provedení –

###### chem. ošetření: nejpozději do 30. 9.2018

výřezu výmladků: nejpozději do 31. 10. 2018

Příprava půdy naoráním + oplocení drátěným pletivem :

Porost		výměra porostu 	výměra naorání	obvod oplocení

1 C 9		0,22 ha						200 bm

2 A 10		10,51 ha			0,16 ha		165 bm

3 C 6		0,10 ha			0,10 ha		310 bm

3 F 11		0,58 ha			0,58 ha		455 bm

celkové výměry zásahů:               		0,88 ha 		1215 bm

| Cena za jednotku naorání bez DPH | Cena za jednotku naorání s DPH | Celková cena naorání bez DPH | Celková cena naorání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku oplocení bez DPH | Cena za jednotku oplocení s DPH | Celková cena oplocení bez DPH | Celková cena oplocení s DPH |

#### Termín provedení –

###### naorání: nejpozději do 31. 3.2018

oplocení: nejpozději do 1. 4. 2018

3 C 6 - naorání: nejpozději do 15. 10.2018

3 C 6	- oplocení: nejpozději do 30. 11. 2018

Těžba dřeva

- těžba předmýtní a mýtní nahodilá

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

2 A 7		2,25 ha			2,25 ha		15

2 A10		10,51 ha			10,51 ha		25

2 B 13		2,45 ha			2,45 ha		5

2 B 11 		3,65 ha			6,65 ha		15

Těžba nahodilá neumístěná						50

celkem těžba PN + MN			21,86 ha 		110 m3

a dále dle pokynů OLH.

(jedná se pouze o přednostní odtěžení souší)

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 		přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou 			lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: 30. 04. 2018

a dále dle pokynů OLH

- těžba předmýtní úmyslná

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu 		těžba v m3

- 40 let

1 A 3		0,84 ha		0,84 ha			11

2 C 3		0,09 ha		0,09 ha			3

2 E 3		0,48 ha		0,45 ha			14

3 A 4		0,50 ha		0,50 ha			6

+ 40 let

1 B 10a	1,70 ha		1,70 ha			14

2 A 7		2,25 ha		2,25 ha			40

2 B 5		0,19 ha		0,19 ha			4

2 C 5		0,73 ha		0,73 ha			10

2 C 6		0,19 ha		0,19 ha			5

2 D 5a		1,04 ha		1,04 ha			43

3 B 6		0,90 ha		0,90 ha			12

celkem těžba PÚ     			8,88 ha 			162 m3

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 		přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou 			lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: do 30. 11. 2018

- těžba mýtní úmyslná

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu 		těžba v m3

3 C 6		0,10 ha		0,10 ha			25,00

3 C 9		1,51 ha		0,40 ha			71,00

3 D 9		0,57 ha		0,57 ha			101,00

celkem těžba MÚ     			1,07 ha 			197 m3

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 		přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou 			lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: do 30. 11. 2018

| Cena za těžební činnost celkem bez DPH | Cena za těžební činnost celkem s DPH |
| --- | --- |

## Sečení přivaděče k ČOV

Výměra sečené plochy				počet sekání

0,50 ha						4x

celková výměra sečené plochy: 			2,00 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení sečení: průběžně v roce 2018

## Čištění lesních porostů

Porost		 					výměra zásahu

1 A 1								0,43 ha

1 A 3								0,84 ha

2 D 5b								0,19 ha

2 D 6								2,40 ha

2 D 10								0,35 ha

2 D 14								0,44 ha

2 E 12								3,85 ha

3 A 4								0,50 ha

3 A 8								0,24 ha

3 A 9								0,16 ha

3 B 1a								0,22 ha

3 B 1b								0,03 ha

3 B 2a								0,27 ha

3 B 6								0,90 ha

celková výměra čištěné plochy: 				10,82 ha

(odstranění nežádoucích podrostů – bezu černého a akátu, výřezu křovin podél cest, padlé 	hmoty, dřevní hmoty po těžbě, prostřihávka nárostů za účelem kvalitativního výběru 	jedinců včetně uložení dřevního odpadu na hromady v porostu)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení čištění: do 09. 12. 2018

| Celková cena díla v Kč bez DPH | Celková cena díla v Kč s DPH |
| --- | --- |

Kalkulaci vypracoval:

Dne:

Razítko a podpis