Kalkulace finančních nákladů na provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2019 na lesních majetcích ve vlastnictví Města Kolína

Odborný lesní hospodář navrhuje v souladu s LHP provedení pěstebních a těžebních prací na rok 2019 v tomto rozsahu:

Zalesňování :

- první zalesnění

Porost		výměra zalesnění    	počet sazenic	zast. v %	druh sazenic______

2 C 11 a          	0,45 ha                        2790 ks      	70		borovice lesní

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 C 11 a          				1040 ks	30	 	dub letní

sazenice (26 –35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra prvního zalesnění činí 0,45 ha

- opakované zalesnění (vylepšování),

Porost			výměra zalesnění    	počet sazenic		druh sazenic

1 C 9			0,13 ha 		1000 ks		dub letní

sazenice (36 – 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

1 C 9             		0,05 ha                     	200 ks            		javor klen

sazenice (26 – 35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 A 10			0,10 ha 		800 ks			dub letní

sazenice (36 – 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 D 1			0,03 ha 		30 ks			dub červený

odrostky (1,21 – 1,50cm), jamky (30x30 cm) + tubus a opěrné kolíky,

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 F 11			0,13 ha 		1000 ks			dub letní

sazenice (36 – 50cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra opakovaného zalesnění je 0,44ha

| Celková cena prvního a opakovaného zalesnění bez DPH | Celková cena prvního a opakovaného zalesnění s DPH |
| --- | --- |

Veškerý sadební materiál musí odpovídat kvalitativním požadavkům vyhl. č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Termín provedení zalesnění: nejpozději do 1. 4. 2019

- opravy tubusů a opěrných kolíků u stávajících odrostků v počtu do 150 ks a úklid již nepotřebných tubusů v počtu cca 50 ks

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení oprav: nejpozději do 31. 5. 2019

Ochrana kultur :

- vyžínání, včetně výmladků akátu, a ochrana kultur proti okusu zvěří nátěrem

Porost   	výměra vyžínání / počet:            celkem ha: 	výměra  nátěrů:   	pozn.:

1 C 1            	0,39 ha      1x + 1x chemicky		0,78 ha	0,10 ha

1 C 9		0,22 ha      3x + 2x chemicky výml.	1,10 ha

2 A 10		0,16 ha      3x + 1x chemicky výml. 	0,64 ha

2 A 16		0,04 ha      1x + 1x chemicky výml.	0,08 ha

2 D 1       	0,08 ha      2x + 1x chemicky	výml.	0,24 ha       	0,08 ha

2 C 11 a      	0,45 ha      2x + 1x chemicky      	1,35 ha  	0,31 ha

3 C 6		0,10 ha      2x + 1x chemicky		0,30 ha

3 F 11		0,58 ha      3x + 1x chemicky výml.	2,32 ha

celkové výměry zásahů:               			6,81 ha        	0,49 ha

| Cena za jednotku ožínání bez DPH | Cena za jednotku ožínání s DPH | Celková cena ožínání bez DPH | Celková cena ožínání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku chem. postřiku bez DPH | Cena za jednotku chem. postřiku s DPH | Celková cena chem. postřiku bez DPH | Celková cena chem. postřiku s DPH |
| Cena za jednotku nátěrů bez DPH | Cena za jednotku nátěrů s DPH | Celková cena nátěrů bez DPH | Celková cena nátěrů s DPH |

#### Termín provedení –

###### vyžínání: nejpozději do 30. 9.2019

ochrana proti okusu: nejpozději do 31. 10. 2019

Štěpkování :

- úklid klestu po mýtní těžbě štěpkováním nebo drcením

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

2 D 14		0,44 ha			0,44 ha		66,00

3 E 12		7,89 ha			0,96 ha		250,00

celkem těžba MN				1,40 ha 		316 m3

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín štěpkování: nejpozději do 30. 11. 2019

Chemická příprava půdy a výřez výmladků před zalesněním :

- chemické ošetření proti buřeni a akátu, včetně výřezu výmladků

Porost		výměra porostu 	výměra chem.zásahu	výměra výřezu výmladků

1 C 9		0,22 ha			 			0,22 ha

2 A 16		1,38 ha						0,04 ha

3 C 9		1,51 ha		3x 0,40 ha			0,40 ha

3 D 9		0,57 ha		3x 0,57 ha			0,57 ha

celkové výměry zásahů:               		2,91 ha 		1,23 ha

| Cena za jednotku chem. postřik bez DPH | Cena za jednotku chem. postřik s DPH | Celková cena chem. postřik bez DPH | Celková cena chem. postřik s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku výřez výml. bez DPH | Cena za jednotku výřez výml. s DPH | Celková cena výřez výml. bez DPH | Celková cena výřez výml. s DPH |

#### Termín provedení –

###### chem. ošetření: nejpozději do 30. 9.2019

výřezu výmladků: nejpozději do 1. 4. 2019

Příprava půdy naoráním + oplocení drátěným pletivem :

Porost		výměra porostu 	výměra naorání	obvod oplocení

2 C 11 a	1,82 ha			0,50 ha		252 bm

celkové výměry zásahů:               		0,50 ha 		252 bm

| Cena za jednotku naorání bez DPH | Cena za jednotku naorání s DPH | Celková cena naorání bez DPH | Celková cena naorání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku oplocení bez DPH | Cena za jednotku oplocení s DPH | Celková cena oplocení bez DPH | Celková cena oplocení s DPH |

Oprava oplocení:

Porost		výměra porostu 	druh oplocení		délka opravy oplocení

1 C 9		0,22 ha		dřevěné		150 bm

2 A 10		10,51 ha		drátěné			100 bm

3 C 6		0,10 ha		drátěné			50 bm

3 F 11		0,58 ha		drátěné			100 bm

celkové délka oprav:               				400 bm

| Cena za jednotku opravy oplocení bez DPH | Cena za jednotku opravy oplocení s DPH | Celková cena opravy oplocení bez DPH | Celková cena opravy oplocení s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

#### Termín provedení –

###### naorání: nejpozději do 31. 3.2019

oplocení: nejpozději do 1. 4. 2019

oprava oplocení: průběžně

Prořezávky :

Porost		výměra porostu	výměra prořezávky

2 E 1		0,86 ha		0,86 ha + výřez veškerého akátu

celková výměra prořezávek:	0,86 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení prořezávky:  30. 11. 2019

Těžba dřeva

- těžba předmýtní a mýtní nahodilá

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

1 B 9		0,52 ha			0,52 ha		5

1 B 10a 	1,70 ha			1,70 ha		15

2 B 8		1,43 ha			1,43 ha		5

2 B 10		2,74 ha			2,74 ha		10

2 C 8a 		0,43 ha			0,43 ha		15

2 C 8c		1,09 ha			1,09 ha		30

2 C 9b		0,49 ha			0,49 ha		10

2 C 10		1,72 ha			1,72 ha		60

2 C 11a 	1,82 ha			1,82 ha		50

2 D 9		1,19 ha			1,19 ha		15

2 D 11		0,31 ha			0,31 ha		5

2 E 10		0,54 ha			0,54 ha		5

2 E 11		3,81 ha			3,81 ha		60

2 E 12		3,85 ha 			3,85 ha		50

3 G 6		0,15 ha			0,15 ha		5

3 H 10		0,36 ha			0,36 ha		10

Těžba nahodilá neumístěná						50

celkem těžba PN + MN			22,15 ha 		400 m3

a dále dle pokynů OLH.

(jedná se pouze o přednostní odtěžení souší)

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 		přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou 			lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: průběžně

dle pokynů OLH

- těžba mýtní úmyslná

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu 		těžba v m3

2 D 14		0,44 ha		0,44 ha			66,00

3 E 12		7,89 ha		0,96 ha			250,00

celkem těžba MÚ     			1,40 ha 			316 m3

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 		přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou 			lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: do 30. 11. 2019

| Cena za těžební činnost celkem bez DPH | Cena za těžební činnost celkem s DPH |
| --- | --- |

## Sečení přivaděče k ČOV

Výměra sečené plochy				počet sekání

0,50 ha						4x

celková výměra sečené plochy: 			2,00 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení sečení: průběžně v roce 2019

## Čištění lesních porostů

Porost		 					výměra zásahu

2 D 5a								1,04 ha

2 D 5b								0,19 ha

2 D 6								2,40 ha

2 D 9								1,19 ha

2 D 10								0,35 ha

2 E 1								0,86 ha

2 E 11								3,81 ha

2 E 12								3,85 ha

celková výměra čištěné plochy: 				13,69 ha

(odstranění nežádoucích podrostů – bezu černého a akátu, výřezu křovin podél cest, padlé 	hmoty, dřevní hmoty po těžbě, prostřihávka nárostů za účelem kvalitativního výběru 	jedinců včetně uložení dřevního odpadu na hromady v porostu)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení čištění: do 09. 12. 2019

| Celková cena díla v Kč bez DPH | Celková cena díla v Kč s DPH |
| --- | --- |

Kalkulaci vypracoval: Ing. Martin Čížek

Dne:   7.12.2018

Razítko a podpis