**Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace**

**k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně** |
|  | |
| **Zadavatel:** | **Město Kolín** |
| **Sídlo:** | Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín – Kolín I |
| **IČ:** | 00235440 |
| **Zastoupený:** | **Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města** |
| **Kontaktní osoba:** | Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky |
| **Tel.:, fax:** | (Mgr. Jiří Kolář): tel: **466651312; fax: 246013342** |
| **E-mail:** | jiri.kolar@cmud.cz |

# Úvod

Zadávací dokumentace včetně příloh je dostupná formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele: https://zakazky.mukolin.cz/.

V zadávací dokumentaci a jejích přílohách jsou vymezeny závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky; účastník zadávacího řízení je povinen tyto požadavky při zpracování své nabídky respektovat.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat písemně a elektronicky. Zadavatel bude ke komunikaci s účastníky využívat profil zadavatele zřízeného na elektronickém nástroje E-ZAK.

Pro podání nabídky se dodavatel musí registrovat v elektronickém nástroji E-ZAK, postup je uveden v manuálu dodavatele na adrese: https://zakazky.mukolin.cz/manual.html.

Veřejný zadavatel – **Město Kolín –** ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zahajuje **tímto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, které spočívají v opravě kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně.**

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností **Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.**, IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kolář

E-mail: [jiri.kolar@cmud.cz](mailto:jiri.kolar@cmud.cz)

**V souladu s § 53 odst. 1 zákona zadavatel Město Kolín tímto oznamuje, že dnes, tj. 27. listopadu 2019 zahájil výše uvedené zjednodušené podlimitní zveřejněním této Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na uvedeném profilu zadavatele https://zakazky.mukolin.cz/.**

## Úvodní ustanovení

1. Tato zadávací dokumentace včetně jejích příloh je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení realizovaném na základě § 3 písm. a) a § 53 zákona (dále jen „zadávací řízení“), jehož účelem je zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně“ (dále jen „veřejná zakázka“). Druhem veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 2 zákona je veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona.
2. Tato zadávací dokumentace se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona a údaje o hodnocení nabídek podle § 114 zákona v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva a povinnosti nevymezené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách se řídí Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník zadávacího řízení (dále též jen „účastník“) plně a bez výhrad zadávací podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) zákona včetně případných změn či doplnění zadávacích podmínek dle § 99 zákona.
4. Zadávací dokumentace obsahuje závazné podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně dalších informací zpřístupněných do uplynutí lhůty pro podání nabídek. Účastníci jsou povinni před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a řídit se jimi.
5. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada může znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.
6. Jednacím jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v českém jazyce.

Obsah zadávací dokumentace

1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení 3

[Úvod 1](#_Toc532126266)

[Úvodní ustanovení 2](#_Toc532126267)

[1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení 4](#_Toc532126268)

[2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4](#_Toc532126269)

[3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary 5](#_Toc532126270)

[4. Jistota 5](#_Toc532126271)

[5. Požadavky na varianty nabídky 5](#_Toc532126272)

[6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 5](#_Toc532126273)

[7. Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky 6](#_Toc532126274)

[8. Vyhrazené změny závazku 6](#_Toc532126275)

[9. Termín plnění veřejné zakázky, místo plnění veřejné zakázky 7](#_Toc532126276)

[10. Text Smlouvy 8](#_Toc532126277)

[11. Požadavky na kvalifikaci dodavatele 8](#_Toc532126278)

[11.1 Základní způsobilost 9](#_Toc532126279)

[*11.1.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení*: 9](#_Toc532126280)

[*11.1.2 Prokázání splnění základní způsobilosti* 10](#_Toc532126281)

[11.2 Profesní způsobilost 10](#_Toc532126282)

[11.3 Technická kvalifikace 11](#_Toc532126283)

[11.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 13](#_Toc532126284)

[11.5 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky 13](#_Toc532126285)

[11.6 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 13](#_Toc532126286)

[11.7 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele 14](#_Toc532126287)

[11.7.1 Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace 14](#_Toc532126288)

[11.7.2 Změny v kvalifikaci 14](#_Toc532126289)

[12. Využití poddodavatele, kvalifikace poddodavatele 14](#_Toc532126290)

[13. Způsob hodnocení nabídek 15](#_Toc532126291)

[14. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky 15](#_Toc532126292)

[15. Prohlídka místa plnění 16](#_Toc532126293)

[16. Podmínky a lhůta pro podání nabídek 16](#_Toc532126294)

[17. Vysvětlení zadávací dokumentace 17](#_Toc532126295)

[18. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 18](#_Toc532126296)

[19. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky 18](#_Toc532126297)

[20. Informace o vyloučení účastníka zadávacího řízení 19](#_Toc532126298)

[21. Ostatní ujednání 19](#_Toc532126299)

[22. Přílohy 19](#_Toc532126300)

Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí jiné osoby, které se podílely na tvorbě zadávací dokumentace:

1. Společnost Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, 530 03 – zpracování zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
2. LK PROJEKT s. r. o., IČ: 04326181, se sídlem 28. října 933/11, Čelákovice PSČ 250 88 – zpracování Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr (dále také jen“ projektová dokumentace“) – příloha č. 8, která tvoří popis technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky.

**Zadávací dokumentace**

# 1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka na stavební práce je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně v technických podmínkách ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona stanovených touto zadávací dokumentací (dále také jen „ZD“). Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou její přílohy.

**Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 8 této ZD – Projektová dokumentace a VV, jejíž součástí je i Soupis prací včetně výkazu výměr.**

**Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je dále uvedeno v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný text smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky.**

Pokud jsou v zadávací dokumentaci (včetně jejich příloh) v rámci stanovení podmínek vlastností předmětu veřejné zakázky uvedeny jakékoli odkazy na konkrétní názvy či technická řešení, na určité dodavatele nebo výrobky, na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se vždy o doporučená řešení a pouze o vymezení očekávaných standardů použitých výrobků a materiálů.

Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a technických řešení dle § 89 odst. 6 zákona, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu.

# 2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 10.000.000,00 Kč bez DPH.

Uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky považuje zadavatel za nepřekročitelnou, tzn., představuje horní hranici nabídkové ceny bez DPH nabídnuté účastníkem, kterou zadavatel považuje za přípustnou pro realizaci zakázky s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele. V případě, že účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, než je stanovena v rámci zadávacích podmínek, bude ze zadávacího řízení vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona pro nesplnění zadávacích podmínek.

# 3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **CPV kód** |
| Stavební práce | 45000000-7 |
| Stavební práce na výstavbě kanalizace | 45232400-6 |

# 4. Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 41 odst. 1 zákona.

# 5. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 odst. 1 zákona.

# 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace, včetně jejích příloh
2. Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je projektová dokumentace a soupisy prací s výkazy výměr.

Účastník v nabídce předloží vyplněné soupisy prací:

* Rekonstrukce kanalizační stoky Hc v ul. Hlubočská, Kolín [zadání].xlsx
* Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín [zadání].xlsx
* Rekapitulace.xlsx

Dodavatel vyplní Soupis prací v souladu s pokyny uvedenými v Soupisu prací a v souladu s touto zadávací dokumentací.

Předložené soupisy prací se stanou přílohou smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Účastník je povinen předložit jako součást své nabídky v elektronické podobě oceněné rozpočty (Soupis prací) ve formátu .xlsx nebo .xls.

1. Pokud jsou v projektové dokumentaci a soupisu prací včetně výkazu výměr odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých výrobků a materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a materiálů dle § 89 odst. 6 zákona, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu.
2. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). V rámci veřejné zakázky bude postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e , zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Celkovou nabídkovou cenu uvede dodavatel v cenové nabídce na krycím listu (příloha č. 1 této ZD).
4. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
5. Nabídka, jejíž nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, je nabídkou nepřijatelnou, která bude z dalšího průběhu zadávacího řízení vyřazena a účastník zadávacího řízení bude vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona pro nesplnění zadávacích podmínek
6. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám.
7. Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že bude posuzovat výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tj. bude posuzovat, zda podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel předem deklaruje, že při vyhodnocení nabídek bude klást důraz na objektivitu nabízených cen. Z tohoto důvodu žádá dodavatele, aby jednotlivé položkové ceny stanovili objektivně na základě skutečných nákladů. V opačném případě může být toto jednání (např. při ocenění položek nulovou cenou, nebo cenou limitně se nule blížící – např. „1 Kč“) posuzováno rovněž jako mimořádně nízká nabídková cena a může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

# Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky

1. Zadavatel v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) zákona předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní podmínky. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadavatelem zpracovaném závazném **textu smlouvy o dílo** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou 3 ZD.

Zadavatel výslovně požaduje použití závazného textu smlouvy o plnění veřejné zakázky uvedeného v této příloze.

1. Účastníci jsou povinni doplnit závazný text smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje. Účastníci nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

# 8. Vyhrazené změny závazku

1. **Změny nabídkové ceny**

Zadavatel si ve smyslu § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, a to:

1. navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH;
2. za podmínek upravených v závazném návrhu smlouvy.

**Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona.**

1. **Změna dodavatele v průběhu plnění zakázky**

Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje v případě odstoupení od smlouvy stanoveném v čl. XI. návrhu smlouvy změnu dodavatele v průběhu provádění díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý, popřípadě další v pořadí, pokud takový (nový) dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a pokud souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného dodavatele a v souladu se závazným návrhem smlouvy na plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 3 ZD, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn s novým dodavatelem uzavřít smlouvu dle přílohy č. 3 ZD a tuto upravit následujícím způsobem:

1. upravit rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části veřejné zakázky;
2. doplnit smlouvu tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý rozsah díla, tedy včetně nároků z vad díla, záruky za jakost apod. z části již provedené původním vybraným dodavatelem; včetně doplnění ustanovení o předání a převzetí nedokončeného díla mezi původním a novým dodavatelem,
3. upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
4. **Změna termínu dokončení díla**

Zadavatel si dále v souladu s § 100 vyhrazuje možnost prodloužení lhůty plnění veřejné zakázky:

1. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí dle čl. XI. smlouvy skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem.
2. Z důvodu souběžně prováděných stavebních prací na rekonstrukci plynovodů v místě plnění veřejné zakázky (jež nejsou předmětem této veřejné zakázky), které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožní provádět takové práce, kterým tyto stavební práce na rekonstrukci plynovodů nebrání, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy bylo znemožněno provádět práce. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku.

**Lhůtu plnění veřejné zakázky lze prodloužit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona.**

# 9. Termín plnění veřejné zakázky, místo plnění veřejné zakázky

1. **Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.**

**Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky je 04/2020. Skutečný termín se může však změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení s tím, že stanovená doba plnění se nemění.**

**Vybraný dodavatel bude povinen v souladu s § 104 zákona před podpisem smlouvy zpracovat a předložit Časový harmonogram postupu zhotovení díla, kterým doloží závazný návrh garantované doby realizace stavby v týdnech ve stavebních činnostech, přičemž účastník musí dodržet zejména níže uvedené termíny. Tento harmonogram bude zároveň povinnou a nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 3.**

**Harmonogram musí obsahovat alespoň základní údaje o stavebních činnostech, dodávkách, montáži, instalaci uvedení do provozu, předávání projektových dokumentací, kterým se bude účastník zadávacího řízení řídit při realizaci předmětu plnění.**

**Závazné termíny provedení stavby:**

**Doba předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy.**

**Lhůta pro zahájení prací na díle: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.**

**Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 25 týdnů od předání a převzetí staveniště.**

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.**

**Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

**2. Místem plnění zakázky jsou zastavěná území města Kolín, ul. Na Svobodném, v úseku mezi ul. Trojanova a Tůmova, v místní části Kolín VI. - Štítarské předměstí (Vejfuk). Konkrétně se jedná o pozemky k.ú. Kolín: poz. 2976/2, 2111/7, 2120/44, 2120/44 , 2111/14, 2111/36, 21119/3, 2111/1, 2111/12, 2111/35.**

# 10. Text Smlouvy

Text **Smlouvy** je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 3.

# 11. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Způsobilým a kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní kvalifikaci.

**Splněním kvalifikace se rozumí:**

1. **prokázání základní způsobilosti** dle ustanovení § 74 zákona (viz odst. 11.1.),
2. **prokázání profesní způsobilosti** dle ustanovení § 77 zákona (viz odst. 11.2.),
3. **prokázání technické kvalifikace** dle ustanovení § 79 odst. 2 zákona (viz odst. 11.3.).

**Dle § 45 zákona se doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají v prosté kopii.**

**V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.**

**Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.**

**Vybraný dodavatel bude povinen dle § 122 zákona předložit před podpisem smlouvy zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti v rozsahu § 77 odst. 1 zákona, pokud nebyly součástí nabídky dodavatele nebo předloženy na základě výzvy zadavatele. Vybraný dodavatel bude v souladu s § 104 zákona povinen předložit před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění požadované profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zákona a technické kvalifikace dle § 79 zákona v rozsahu stanoveném zadavatelem.**

**Zadavatel v zadávacích podmínkách níže uvádí rozsah požadované základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace, přičemž zadavatel požaduje po účastnících zadávacího řízení v nabídce doložení dokladů k prokázání:**

* **základní způsobilosti v plném rozsahu dle § 74 zákona a zároveň čl. 11.1 ZD;**
* **profesní způsobilosti v rozsahu dle § 77 odst. 1 zákona a zároveň čl. 11.2 bod I. této ZD (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; pokud právní předpisy v zemi sídla účastníka obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, není povinen ji předložit).**

**Prokázání splnění zbývající části profesní způsobilosti (čl. 11.2 bod II. této ZD) a technické kvalifikace (čl. 11.3 této ZD) bude zadavatel v souladu s § 104 požadovat až po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy.**

**Pokud vybraný dodavatel nedoloží požadované doklady k prokázání splnění požadované profesní způsobilosti a technické kvalifikace, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení a vyzve k předložení dokladů účastníka dalšího v pořadí dle provedeného hodnocení.**

**Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu § 53 odst. 4 zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.**

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## 11.1 Základní způsobilost

### *11.1.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení*:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (více *příloha č. 2 této zadávací dokumentace*) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### *11.1.2 Prokázání splnění základní způsobilosti*

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

1. příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Za bezdlužnost účastníka zadávacího řízení dle výše uvedených bodů 11.1.2 písm. b), c), d) a e) je podle zákona považován i stav, kdy má dodavatel se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

Je-li účastníkem zadávacího řízení právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení či členem statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

**Základní kvalifikaci prokáže účastník v nabídce doložením čestného prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 2 ZD, včetně kopií výše požadovaných dokladů (tj. příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, potvrzení příslušného finančního úřadu, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán).**

## 11.2 Profesní způsobilost

1. **Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1. zákona prokáže účastník, který v nabídce předloží:**
2. dle § 77 odst. 1 zákona prostou kopii **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
3. **Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona prokáže účastník, který jako vybraný dodavatel v souladu s § 104 předloží před podpisem smlouvy**:
4. dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to výpis z živnostenského rejstříku s živnostenským oprávněním dodavatele pro níže uvedené živnosti:

* Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

1. dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad prokazující odbornou způsobilost účastníka zadávacího řízení nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Odbornou způsobilostí se rozumí:

* osvědčení o autorizaci v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“).

**Dodavatel uvede vztah uvedené osoby k dodavateli (zaměstnanecký či obdobný, nebo smluvní – v takovém případě je nutno doložit doklady dle čl. 11.4 zadávací dokumentace).**

## 11.3 Technická kvalifikace

**Splnění technické kvalifikace podle § 79 prokáže účastník, který jako vybraný dodavatel v souladu s § 104 předloží před podpisem smlouvy:**

1. **v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.**

**Doporučený vzor Seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 6 této ZD.**

**V seznamu dodavatel uvede:**

* **název realizované zakázky,**
* **identifikace objednatele (název, sídlo, IČ) a místo plnění,**
* **popis předmětu poskytovaných stavebních prací s uvedením poskytovaných činností,**
* **termín realizace stavebních prací (měsíc a rok zahájení a ukončení stavebních prací),**
* **místo realizace stavebních prací,**
* **finanční podíl zhotovitele zakázky.**

**Součástí každé předkládané referenční zakázky musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení zakázky.**

**Zadavatel požaduje, aby seznam stavebních prací obsahoval:**

* **alespoň 3 zakázky na stavební práce realizované dodavatelem, spočívající ve** **výstavbě nebo rekonstrukci inženýrských sítí – kanalizace, s finančním objemem minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH za každou z uvedených zakázek.**

**Finančním objemem se rozumí finanční podíl (odměna) zhotovitele zakázky.**

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít stavební práce, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

V případě, že byla referenční zakázka realizována účastníkem společně s jinými dodavateli či se účastnil jako poddodavatel, uvede účastník finanční specifikaci svého podílu na realizaci referenční zakázky (včetně vymezení věcného zaměření svého plnění) a pouze v takovém rozsahu bude tato referenční zakázka zohledňována. V případě, že byla referenční zakázka realizována v rámci zakázky s širším předmětem plnění, je účastník povinen specifikovat finanční podíl referenční zakázky na celkovém finančním objemu zakázky v seznamu stavebních prací.

Zadavatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností uvádí, že reference pro účely prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace nelze sčítat (tzn. nelze sečíst 2 zakázky od různých objednatelů o menším objemu) ani dělit (tzn. zakázku od jednoho objednatele s objemem dosahujícím dvojnásobek požadovaného limitu nelze započítat jako dvě relevantní zakázky).

Zadavatel je oprávněn provést kontroly a posouzení toho, zda je seznam (reference) předložený dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené dodavatelem nebudou odpovídat skutečnosti, vyloučí zadavatel dodavatele z účasti v zadávacím řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona.

Účastník může použít vzor pro Seznam stavebních prací, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

1. **v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.**

**Seznam techniků se musí skládat z následující osoby s následující odbornou kvalifikací, kterou zadavatel prokáže předložením následujících dokladů.**

**Osoba:** Stavbyvedoucí

**Kvalifikace:**

* Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
* Praxe v oboru alespoň 5 let;
* Zkušenosti s výstavbou nebo rekonstrukcí minimálně dvou staveb na pozici stavbyvedoucího, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce inženýrských sítí – kanalizace, kde investiční náklady na každou z těchto staveb činily minimálně 5 mil. Kč bez DPH.

**Požadované doklady:**

* osvědčení o autorizaci na úrovni autorizovaného inženýra nebo technika v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
* vyplněná příloha č. 7 této zadávací dokumentace
* profesní životopis

**Dodavatel dále uvede vztah uvedené osoby k dodavateli (zaměstnanecký či obdobný, nebo smluvní – v takovém případě je nutno doložit doklady dle čl. 11.4 zadávací dokumentace).**

V souladu s § 45 odst. 2 zákona pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedené osoby podílely na realizaci předmětu veřejné zakázky na uvedených specifikovaných pozicích. Pokud v průběhu realizace veřejné zakázky dojde k nutné změně v uvedené osobě, nahradí dodavatel původní osobu novou osobou, která bude splňovat kvalifikaci v požadovaném rozsahu uvedeném výše k dané osobě.

# 11.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

**11.4.1 Dodavatel může prokázat splnění určité části, technické kvalifikace, nebo profesní způsobilosti *(s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona - obchodní rejstřík)* požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.**

**Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:**

1. doklady prokazující **splnění profesní způsobilosti** **podle § 77 odst. 1 zákona *(obchodní rejstřík)* touto jinou osobou***,*
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím (této) jiné osoby,
3. doklady prokazující **splnění úplné základní způsobilosti** **podle § 74 zákona (touto) jinou osobou**
4. **písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.**

**Požadavek podle výše uvedeného odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.**

## 11.5 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

**Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 *(výpis z obchodního rejstříku)* zákona samostatně a v plném rozsahu.**

## 11.6 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

**Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

**Prokazování kvalifikace certifikátem**

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

## 11.7 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele

### 11.7.1 Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace

**Primární doklady (tj. doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) a čestná prohlášení**, prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

### 11.7.2 Změny v kvalifikaci

**Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení** **k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.**

**Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 zákona důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka zadávacího řízení.**

**11.7.3. Doklady o kvalifikaci**

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a **mohou je nahradit čestným prohlášením,** nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87.

# 12. Využití poddodavatele, kvalifikace poddodavatele

**12.1 V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.**

**12.2 V souladu s § 105 odst. 3 zákona je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první tohoto odstavce, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.**

# 13. Způsob hodnocení nabídek

Kritériem hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

Vítězným dodavatelem se stane ten, kdo nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH.

V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem nejprve ten účastník zadávacího řízení, který ve své nabídce uvede větší počet referenčních zakázek, v případě rovnosti počtu referenčních zakázek rozhoduje o pořadí jejich větší finanční objem.

Účastník vyplní nabídkovou cenu v souladu s pokyny v čl. 6 této zadávací dokumentace do Krycího listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

# 14. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK. Elektronická nabídka bude vložena ve standardním elektronickém formátu – pdf, dokumenty MS Office.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy či opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. K dokumentům v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka.

1. Účastník je povinen předložit jako součást své nabídky v elektronické podobě oceněné rozpočty (Soupis prací) ve formátu .xlsx mebo .xls nebo otevřeném elektronickém formátu ve struktuře XML, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, a dále splňuje požadavky zákona a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v jednom z těchto formátů).
2. Způsob řazení jednotlivých obligatorně požadovaných částí nabídky bude v tomto pořadí:
3. Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD);
4. Oceněné rozpočty (Soupis prací)
5. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle čl. 11.1 této ZD;
6. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ve vztahu k § 77 odst. 1 zákona;
7. Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek (příloha č. 4 ZD);
8. Seznam poddodavatelů (příloha č. 5 ZD);
9. Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací, nebo zákonem.
10. Dodavatel je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je (součást přílohy č. 4).
11. **Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie.**
12. **Vybraný dodavatel je povinen, nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona, v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona před podpisem smlouvy předložit**

**a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a**

**b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména**

**1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,**

**2. seznam akcionářů,**

**3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,**

**4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.**

**Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.**

1. **Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 107 odst. 3 zákona podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.**

**Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 4 zákona).**

**Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 zákona).**

# 15. Prohlídka místa plnění

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné.

# 16. Podmínky a lhůta pro podání nabídek

**16.1. Lhůta pro podání nabídek**

Datum**: 18. 12. 2019**

Hodina: **10:00**

Adresa pro podání nabídek:  [https://zakazky.mukolin.cz/](https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_301.html)

**16.2. Podmínky pro podání nabídek**

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.

Pro podání nabídky se dodavatel musí registrovat v elektronickém nástroji E-ZAK, postup i technické požadavky na dodavatele jsou uvedeny v manuálu dodavatele na adrese: https://zakazky.mukolin.cz/manual.html.

Účastník odpovídá za doručení nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

Pokud by nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele.

**16.3. Otevírání nabídek**

Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.

# 17. Vysvětlení zadávací dokumentace

**17.1. Vysvětlení zadávací dokumentace**

Dodavatel je ve smyslu § 98, odst. 3 zákona oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytne odpovědi dle § 98 zákona. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručí účastnící zadávacího řízení v písemné elektronické formě. Elektronická žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve smyslu § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel zveřejní vysvětlení v souladu se zákonem, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele: <https://zakazky.mukolin.cz/>.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele. Takové vysvětlení (případně související dokumenty) zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost dodavatele o vysvětlení doručena alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, může takové vysvětlení uveřejnit na profilu zadavatele i později než 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

**17.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že před uplynutím lhůty pro podání nabídek může v souladu s § 99 zákona změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace bude vyžadovat, zadavatel současně s tím přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila nejméně celou svou původní délku.

# 18. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze elektronickou písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. osobní jednání, telefonicky, v listinné podobě apod.) je vyloučen.

Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.mukolin.cz/>.

Prvním aktivním jednáním dodavatele vůči zadavateli v zadávacím řízení dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

# 19. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky

1. **Vybraný dodavatel je povinen mít v souladu s § 104 zákona nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je:**

* **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy.**
* **pojištění stavebně montážních rizik (např. dodaný materiál na rozpracované zakázce) ve výši minimálně 5 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky;**
* **pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo práce ve výši minimálně 5 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky.**

**Výše uvedené pojištění vybraného dodavatele musí být v souladu s čl. XII. smlouvy (příloha č. 3 ZD).**

Pokud vybraný dodavatel nedoloží nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy doklady, prokazující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu, vyloučí zadavatel v souladu s § 122 odst. 7 zákona takového dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

1. **Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 104 zákona zadavateli před podpisem smlouvy předložit veškeré doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách dle ustanovení čl. 11.2 bod II. (profesní způsobilost) a 11.3 (technická kvalifikace) této zadávací dokumentace.**
2. **Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 104 zákona předložit zadavateli před podpisem smlouvy Časový harmonogram postupu zhotovení díla za dodržení závazných termínů plnění uvedených v čl. 9 této ZD, kterým doloží závazný návrh garantované doby realizace stavby v týdnech ve stavebních činnostech. Tento harmonogram bude zároveň povinnou a nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1.**

# 20. Informace o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele

**V souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele** [**https://zakazky.mukolin.cz/**](https://zakazky.mukolin.cz/)**. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění**.

# 21. Ostatní ujednání

1. **Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.**
2. **Zadavatel je povinen zveřejnit v souladu se zákonem text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, a to včetně jejích případných změn a dodatků. Dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v úplném znění**
3. **Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 odst. 3 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.**
4. **Práva a povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 zákona.
6. Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň *„osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“* ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# 22. Přílohy

***příloha č. 1 – Krycí list nabídky***

***příloha č. 2 – Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti***

***příloha č. 3 – Návrh Smlouvy***

***příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek***

***příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky***

***příloha č. 6 - Seznam stavebních prací***

***příloha č. 7 - Seznam osob***

***příloha č. 8 - Projektová dokumentace a VV***

V Kolíně, 27. listopadu 2019

**Příloha č. 1 - Krycí list nabídky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Veřejná zakázka** | | | |
| **podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** | | | |
|
| **Název:** | **Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně** | | |
|
| **2. Základní identifikační údaje** | | | |
| **Zadavatel** | | **Město Kolín** | |
| **Sídlo:** | | Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín – Kolín I | |
| **IČ:** | | 00235440 | |
| **2.2. Dodavatel** | | | |
| **Obchodní firma/jméno:** | |  | |
| **Sídlo/místo podnikání:** | |  | |
| **IČ: DIČ:** | |  | |
| **Osoba oprávněná jednat za dodavatele:** | |  | |
| **Kontaktní osoba:** | |  | |
| **Tel./fax: e-mail:** | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **Nabídková cena bez DPH v Kč** | **vyplní dodavatel** | | | | |
| **3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele** | | | |
| **Titul, jméno, příjmení:** | | |  |
| **Funkce:** | | |  |

**Na krycím listu nabídky vyplní dodavatel nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje dodavatele.**

**Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.**

**Příloha č. 2**

**Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti (vzor)**

**Č e s t n é p r o h l á š e n í**

**Tímto místopřísežně prohlašuji, že jsem dodavatelem, který ve smyslu § 74 odst. 1 zákona:**

1. **nespáchal žádný z trestných činů uvedených v příloze č. 3 zákona pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona a dále podle § 74 odst. 1 písm. d) a e) zákona, což zároveň prokazuji výpisy z evidence Rejstříku trestů všech fyzických osob- členů statutárního orgánu a výpisy z evidence Rejstříku trestů právnických osob,**
2. **který nemá ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) zákona nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to ani v České republice, tak ani v zemi sídla dodavatele,**
3. **který nemá ve smyslu § 74 odst. 1 písm. b) zákona v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani.**
4. **není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona**

Současně přikládám:

1. **potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,**
2. **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,**
3. **výpis z obchodního rejstříku, *(nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán),* ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.**

V………………………….. Dne: ……………………..

..…………………………………………..

osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

**Příloha č. 4**

**Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek**

**Č e s t n é p r o h l á š e n í**

Prohlašuji místopřísežně, že:

1. veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
2. veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro účast, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti;
3. akceptuji obchodní podmínky zadavatele ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona specifikované závazným návrhem smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek jako příloha č. 3 zadávací dokumentace.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

V …………………………

Dne: ……………………..

………………..…………………………

osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele

**Příloha č. 5**

**Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky**

**V souladu s požadavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.**

A)

Dodavatel ………………………………………………………………………………..……………

se sídlem …………………………………………………………………………………………………

zastoupený ………………………………………………………………………………………………

IČ: ………………………………………………………………………………………………………..

**Druh a rozsah stavebních prací, služeb, nebo dodávek, které bude poddodavatel A poskytovat:**

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek, nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat:

B)

Dodavatel ………………………………………………………………………………..……………

se sídlem …………………………………………………………………………………………………

zastoupený ………………………………………………………………………………………………

IČ: ………………………………………………………………………………………………………..

**Druh a rozsah stavebních prací, služeb, nebo dodávek, které bude poddodavatel B poskytovat:**

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek, nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat:

C)

Dodavatel ………………………………………………………………………………..……………

se sídlem …………………………………………………………………………………………………

zastoupený ………………………………………………………………………………………………

IČ: ………………………………………………………………………………………………………..

**Druh a rozsah stavebních prací, služeb, nebo dodávek, které bude poddodavatel B poskytovat:**

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek, nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat:

V …………………………

Dne: ……………………..

…………………..…………………………

osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele