SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele:  ___/2021

č. smlouvy zhotovitele:  ________

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel 		město Kolín

Sídlo	 		Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupené		Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP

Ing. Iveta Luťhová, investiční referentka

IČ			00235440

DIČ			CZ00235440

Telefon			321 748 111

Fax			321 720 911

e-mail			posta@mukolin.cz

ID datové schránky	9kkbs46

Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu		3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel		__________

Spisová značka		__________

Sídlo 			__________

Zastoupený		__________

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních	__________

ve věcech technických	__________

IČ			__________

DIČ			__________

Telefon			__________

e-mail			__________

ID datové schránky	__________

Bankovní spojení	__________

Číslo účtu		__________

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

- Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na provedení prací s názvem „Kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína – podzemní i nadzemní část“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína (dále jen „pasport veřejného osvětlení“) - podzemní i nadzemní část v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) - polohopisné údaje situace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ve tvaru vhodném k provozování v programu GIS-MISYS), který bude proveden uvnitř správního území města a ostatních územních celků podléhajících provozu a údržbě venkovního osvětlení zadavatele v katastrálním území Kolín, Sendražice u Kolína, Štítary u Kolína a Zibohlavy. Zhotovitel zajistí součinnost se správcem veřejného osvětlení (dále také jako „VO“) po dobu aktualizace pasportu veřejného osvětlení.

- Záměrem objednatele je provést kompletní pasport veřejného osvětlení v k.ú. Kolín, Sendražice u Kolína, Štítary u Kolína a Zibohlavy.

IV. Rozsah provedení díla

- Pasport veřejného osvětlení bude zpracován na základě kontroly fyzického stavu jednotlivých přípojných míst a světelných míst v součinnosti se správcem VO a městem Kolín a dodaných mapových podkladů, datových údajů o silničním zatřídění komunikací a údajů o odběrných místech soustavy VO. Jednotlivá světelná místa a přípojná místa budou zaměřena pomocí souřadnic GPS a přenesena do mapové části pasportu veřejného osvětlení s odchylkou ± 0,5 m.

- Pasport veřejného osvětlení bude proveden v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje situace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické katastrální sítě), ve tvaru vhodném k provozování v programech pro GIS-MISYS.

- Pasport veřejného osvětlení bude sloužit jako koncepční nástroj správy veřejného osvětlení, který bude plnit důležité úlohy evidence a inventarizace majetku, kompletní analýzy systému a správy a hodnocení veškerých činností prováděných průběžně na systému veřejného osvětlení. Pomocí tohoto nástroje se budou eliminovat systémové chyby správy–provozu, údržby, rekonstrukcí a budování nového veřejného osvětlení. Bude se jednat o efektivní a dlouhodobě průběžně tvořený aktuální podklad pro účinné snižování nákladů provozu a pro rekonstrukce vyvolané technickým stavem VO.

V. Obsah pasportu veřejného osvětlení

- Obsahem pasportu veřejného osvětlení musí být:

- evidence ve třech základních grafických rovinách (rozvaděče, vedení, svítidla),

- údaje o světelném bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet světelných bodů, místo napojení, slavnostní nebo veřejné osvětlení),

- informace o stavu celého veřejného osvětlení i jednotlivých svítidel, spotřeba energie, revize, údržba apod.,

- údaje k danému osvětlovanému prostoru, rozměr, povrch, zatřídění,

- údaje k vedení VO (typ, délka, umístění),

- údaje k odběrnému a zapínacímu místu (informace o napojení dalších prvků např. parkomat),

- revizní zprávy zařízení soustavy VO,

- doplňující informace o stavu celého komplexu VO (datum pořízení, datum výměny či servisního zásahu, datum revize, soubor o řízení, způsobu zapínání, spotřeba energie, provozní náklady apod.,

- možnost pro správce VO – vkládání, aktualizace, vyhledávání a mazání jednotlivých položek pasportu/dílčích atributů, možnost doplnění o další soubory dat (fotografie, dokumentaci v elektronické podobě),

- komplex databázových informací – aktivní moduly pro filtrování dat kvůli vyhodnocení energetické a provozní optimalizace, možnost importu/exportu databázových dat, notifikace dobíhajících revizí, záruk apod.,

- geodetické zaměření nadzemní i podzemní části VO,

- jednoznačná identifikace stožárů VO, rozvaděčů veřejného osvětlení (dále jen „RVO“) a pomocných rozvaděčů veřejného osvětlení (dále jen „PRVO“) pomocí štítků (štítky a montáž zajistí zhotovitel), vzhled štítku upravuje příloha č. 1 této smlouvy.

VI. Způsob předání

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat pasport veřejného osvětlení dle článků III., IV. a V. této smlouvy v následujícím formátu:

- Databázová část pasportu VO je zpracována do tabulek formátu xls.

•	evidence ve třech základních grafických rovinách (rozvaděče, vedení, svítidla),

- údaje o světelném bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet světelných bodů, místo napojení, slavnostní nebo veřejné osvětlení) viz příloha č. 2 této smlouvy,

- informace o stavu celého veřejného osvětlení i jednotlivých svítidel, spotřeba energie, revize, údržba apod.,

- údaje k danému osvětlovanému prostoru, rozměr, povrch, zatřídění,

- údaje k vedení VO (typ, délka, umístění),

- údaje k odběrnému a zapínacímu místu (informace o napojení dalších prvků např. parkomat),

- revizní zprávy zařízení soustavy VO,

- doplňující informace o stavu celého komplexu VO (datum pořízení, datum výměny či servisního zásahu, datum revize, soubor o řízení, způsobu zapínání, spotřeba energie, provozní náklady apod.,

- geodetické zaměření nadzemní i podzemní části VO.

- Výstup pasportu v listinné podobě:

•	technická zpráva pasportu veřejného osvětlení a vyhotovení komplexních revizí,

•	výkresy v měřítku 1:2500 pro jednotlivé obvody RVO.

- Obsah záznamů databázové části pasportu veřejného osvětlení v elektronické podobě budou zpracovány v rozsahu popisu dat formátu xls. Dále bude zaměření veřejného osvětlení předáno ve formátu Microstation V7, zeměpisně usazené podle interní směrnice digitální technické mapy Kolína. Směrnice bude předána vítěznému uchazeči (výtah ze směrnice tvoří přílohu č. 3 této smlouvy).

- Veškerá získaná data budou implementována do programu MISYS a bude zprovozněna vrstva pasportu veřejného osvětlení, přístup do programu získá vítězný uchazeč. Informace k programu a pasportu lze najít na webové adrese:http://misysweb.gepro.cz/stationary/help%5CPspVO2%5Cindex.html

- Výstupy budou odevzdávány po zpracovaných částech díla týkajících se jednotlivých zapínacích bodů. Zpracované části díla týkající se jednotlivých zapínacích bodů budou postupně odevzdávány kvartálně v počtu minimálně patnácti.

VII. Doba plnění

- Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací	– bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,

- termín dokončení prací na dílčích částech dle zapínacích bodů

– v co nejkratším možném termínu, každé 3 měsíce z prvních devíti měsíců trvání této smlouvy musí být odevzdána část díla týkající se nejméně 15 zapínacích bodů a do konce dvanáctého měsíce trvání této smlouvy musí být odevzdána část díla týkající se zbývajících zapínacích bodů

  - termín dokončení díla	– v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 12 měsíců od uzavření této smlouvy

(termínem dokončení se rozumí předání databázové a listinné části pasportu veřejného osvětlení vymezených v čl. VI. této smlouvy).

VIII. Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	__________ Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	__________ Kč

Cena celkem včetně DPH	__________ Kč

- Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla.

- Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. III., IV. a V. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

IX. Platební podmínky a fakturace

- Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla:

  - 1. faktura – po řádném provedení části pasportu veřejného osvětlení v rozsahu nejméně 15 jednotlivých zapínacích bodů,

  - 2. faktura – po řádném provedení části pasportu veřejného osvětlení v rozsahu nejméně dalších 15 jednotlivých zapínacích bodů,

  - 3. faktura – po řádném provedení části pasportu veřejného osvětlení v rozsahu nejméně dalších 15 jednotlivých zapínacích bodů,

  - 4. faktura – po řádném provedení části pasportu veřejného osvětlení v rozsahu zbývajících zapínacích bodů.

- Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci.

- Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníky sjednaných údajů:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,

- číslo smlouvy,

- číslo a název stavby, číslo a název etapy,

- předmět díla,

- číslo faktury,

- fakturovanou částku,

- datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

- Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

- Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

X. Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli.

- O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku VII.) sepíší objednatel se zhotovitelem písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.

- Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho připomínky zapracovat.

- Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

XI. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež má dílo v době předání.

- Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

- V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII. Smluvní pokuty

- Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením dílčí části díla dle čl. VII. této smlouvy, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení.

- V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

- Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v plné výši.

XIII. Záruka

- Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců ode dne předání celého řádně provedeného díla objednateli.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

- Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením.

- Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

- Změna termínů uvedených v čl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.

- Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho části o více než 30 dní.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě zahájení insolvenčního řízení proti úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

- Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotoviteli zhotovenou část pasportu veřejného osvětlení v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedené dílo je provedeno řádně.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

- Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní správy a Stavebním úřadem města Kolín.

- Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.

- Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli výchozí podklady (závazné standardy VO; geodetické zaměření staveb, které jsou v archivu vlastníka a správce VO, seznam zapínacích bodů) do 15 dní od účinnosti této smlouvy.

- Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou.

- Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

- ve věcech technických		Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP

Ing. Iveta Luťhová, investiční referentka

e-mail: iveta.luthova@mukolin.cz

tel:	321 748 347, 702 196 471.

- Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

- ve věcech smluvních		__________

- ve věcech technických		__________

- V průběhu prací na pasportu veřejného osvětlení budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména se správcem veřejného osvětlení (AVE Kolín), odborem investic a územního plánování, architektem města a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení.

XVII. Licenční ujednání

- Dílo zpracované zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem ve smyslu autorského zákona.

- Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití díla, tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění dílo zpracovat, upravit, změnit nebo užít jen jeho část.

- Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě.

- Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

- Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

- Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.

XVIII. Ostatní ujednání

- Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

- Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.

- Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.

- Zhotovitel je povinen výchozí podklady a plány archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace“) a zavazuje se neposkytnout uvedené informace třetí osobě. Zhotovitel se dále zavazuje, že uvedené informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení ustanovení tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé takovým porušením.

- Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.

- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.

- Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

- Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIX. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

- Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.

- Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

- Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

- Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

- Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

- Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

- Přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Vzhled štítku

Příloha č. 2 Pasport světelných míst ukázka výstupu

Příloha č. 3 Výpis ze směrnice pro tvorbu DTMM

Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne ______________, usnesení č. ______________________.

V Kolíně dne ………………………….			V __________ dne ………………….

…………………………………………..			…………………………………………..

za objednatele						za zhotovitele

Mgr. Iveta Mikšíková					__________

- místostarostka města					__________