Kalkulace finančních nákladů na provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2021 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína

Odborný lesní hospodář navrhuje v souladu s LHP provedení pěstebních a těžebních prací na rok 2021 v tomto rozsahu:

Zalesňování :

- první zalesnění

Porost		výměra zalesnění    	počet sazenic	zast. v %	druh sazenic______

1 D a 104          	0,13 ha   	1H2     HS 25

200 ks    90% (0,12 ha)  dub letní 	DZC

sazenice (50 +cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

1 D a 104					50 ks     10% (0,01 ha)  habr obecný 	MZD

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 C 6			0,19 ha	1L5	HS 19

900 ks   100 (0,19 ha)  javor Klen 	MZD

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra prvního zalesnění činí 0,32 ha

- opakované zalesnění (vylepšování),

Porost			výměra zalesnění    	počet sazenic		druh sazenic

1 C 9			0,02 ha 		100 ks			javor klen

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 C 11a           		0,05 ha                     	150 ks            		habr obecný

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

2 C 11a		0,02 ha 		160 ks			borovice lesní

sazenice (26 – 35cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 6			0,01 ha 		50 ks			bříza bělokorá

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 6			0,01 ha 		50 ks			javor klen

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 C 9			0,09 ha 		500 ks			javor klen

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 D 9			0,14 ha 		700 ks			javor klen

sazenice (50+cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

3 F 11			0,09 ha 		500 ks			javor klen

sazenice (51 – 70cm), štěrbinová sadba

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

celková výměra opakovaného zalesnění je 0,43ha

| Celková cena prvního a opakovaného zalesnění bez DPH | Celková cena prvního a opakovaného zalesnění s DPH |
| --- | --- |

Veškerý sadební materiál musí odpovídat kvalitativním požadavkům vyhl. č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Termín provedení zalesnění: nejpozději do 1. 4. 2021

- opravy tubusů a opěrných kolíků u stávajících odrostků v počtu do 150 ks a úklid již nepotřebných tubusů v počtu cca 50 ks (2 D 1, 2 D 14, 3 C 1, 3 B 2a, ……….)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení oprav: nejpozději do 31. 5. 2021

Ochrana kultur :

- vyžínání, včetně výmladků akátu, a ochrana kultur proti okusu zvěří nátěrem

Porost   	výměra vyžínání / počet:            celkem ha: 	výměra  nátěrů:   	pozn.:

1 C 9            	0,22 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	0,88 ha

1 D a 104	0,13 ha      2x + 2x chemicky (AK)	0,52 ha

2 A 10		0,16 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	0,64 ha

2 A 16		0,04 ha      1x + 1x chemicky	(AK)	0,08 ha

2 C 6      	0,19 ha      2x + 2x chemicky (ostr.) 	0,76 ha

2 C 11 a      	0,50 ha      2x + 2x chemicky (ostr.) 	2,00 ha  	0,31 ha

3 C 6		0,10 ha      2x + 2x chemicky	(TP+AK)0,40 ha

3 C 9		0,40 ha      2x + 2x chemicky	(AK) 	1,60 ha

3 D 9		0,57 ha      2x + 2x chemicky	(AK)	2,28 ha

3 F 11		0,58 ha      3x + 2x chemicky výml.	2,90 ha

3 E 12		0,99 ha      3x				2,97 ha

celkové výměry zásahů:               			15,03 ha        	0,31 ha

| Cena za jednotku ožínání bez DPH | Cena za jednotku ožínání s DPH | Celková cena ožínání bez DPH | Celková cena ožínání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku chem. postřiku bez DPH | Cena za jednotku chem. postřiku s DPH | Celková cena chem. postřiku bez DPH | Celková cena chem. postřiku s DPH |
| Cena za jednotku nátěrů bez DPH | Cena za jednotku nátěrů s DPH | Celková cena nátěrů bez DPH | Celková cena nátěrů s DPH |

#### Termín provedení –

###### vyžínání: nejpozději do 30. 9.2021

ochrana proti okusu: nejpozději do 31. 10. 2021

Štěpkování :

- úklid klestu po mýtní těžbě štěpkováním nebo drcením

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu

2 C 9b		0,49 ha			0,25 ha

2 D 14		0,44 ha			0,44 ha

3 C 4		1,06 ha			0,60 ha

3 C 10		1,18 ha			0,80 ha

3 C 11		0,61 ha			0,50 ha

3 C 12		0,71 ha			0,71 ha

3 H 10		0,36 ha			0,30 ha

celkem štěpkování				3,60 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín štěpkování: nejpozději do 31. 3. 2021

Chemická příprava půdy a výřez výmladků před zalesněním :

- chemické ošetření proti buřeni a akátu, včetně výřezu výmladků

Porost		výměra porostu 	výměra chem.zásahu	výměra výřezu výmladků

2 C 9b		0,49 ha		2x 0,25 ha

2 D 14		0,44 ha 		2x 0,44 ha

3 C 4		1,06 ha		2x 0,60 ha

3 C 10		1,18 ha		3x 0,80 ha

3 C 11		0,61 ha		3x 0,50 ha

3 C 12		0,71 ha		2x 0,71 ha

3 H 10		0,36 ha		3x 0,30 ha

3 E 12		7,89 ha						0,50 ha

celkové výměry zásahů:               	8,80 ha 			0,50 ha

| Cena za jednotku chem. postřik bez DPH | Cena za jednotku chem. postřik s DPH | Celková cena chem. postřik bez DPH | Celková cena chem. postřik s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku výřez výml. bez DPH | Cena za jednotku výřez výml. s DPH | Celková cena výřez výml. bez DPH | Celková cena výřez výml. s DPH |

#### Termín provedení –

###### chem. ošetření: nejpozději do 30. 9.2021

výřezu výmladků: nejpozději do 1. 7. 2021

Příprava půdy naoráním + oplocení drátěným pletivem :

Porost		výměra porostu 	výměra naorání	obvod oplocení

1 D a 104	0,13 ha			 			145 bm

2 C 6		0,19 ha						336 bm

celkové výměry zásahů:               		0,00 ha 		481 bm

| Cena za jednotku naorání bez DPH | Cena za jednotku naorání s DPH | Celková cena naorání bez DPH | Celková cena naorání s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za jednotku oplocení bez DPH | Cena za jednotku oplocení s DPH | Celková cena oplocení bez DPH | Celková cena oplocení s DPH |

Oprava oplocení:

Porost		výměra 	 	druh oplocení		délka opravy oplocení

1 C 9		0,22 ha		drátěné			20 bm

2 A 10		0,16 ha		drátěné			20 bm

3 C 6		0,10 ha		drátěné			20 bm

2 C 11a	0,50 ha		drátěné			10 bm

3 C 9		0,40 ha		drátěné			50 bm

3 D 9		0,57 ha		drátěné			40 bm

3 E 12		0,99 ha		drátěné			30 bm

3 F 11		0,58 ha		drátěné			20 bm

celkové délka oprav:               				210 bm

| Cena za jednotku opravy oplocení bez DPH | Cena za jednotku opravy oplocení s DPH | Celková cena opravy oplocení bez DPH | Celková cena opravy oplocení s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

#### Termín provedení –

###### naorání: nejpozději do

oplocení: nejpozději do 1. 4. 2021

oprava oplocení: průběžně

Prořezávky :

Porost		výměra porostu	výměra prořezávky

1 B 3c		1,60 ha		1,60 ha – uvolnění cíl.dřevin z podrostu

1 B 10		0,65 ha		0,65 ha – uvolnění cíl.dřevin z podrostu

3 B 1a		0,22 ha		0,22 ha

3 B 2b		0,25 ha		0,25 ha – uvolnění cíl.dřevin z podrostu

3 C 1		1,55 ha		1,55 ha

3 H 1		0,68 ha 		0,68 ha

celková výměra prořezávek:	4,95 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení prořezávky:  30. 11. 2021

Těžba dřeva

- těžba předmýtní a mýtní nahodilá

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu		těžba v m3

2 C 9a		PN	1,44 ha		1,44 ha		50,00

2 C 11a 	MN	1,82 ha		1,82 ha		75,00

2 C 11b	PN	1,73 ha		1,73 ha		75,00

2 C 12		PN	2,77 ha		2,77 ha		50,00

2 E 12		MN	3,85 ha		3,85 ha		50,00

3 C 4		PN	1,06 ha		1,06 ha		150,00

3 C 8		PN	0,40 ha		0,40 ha		10,00

3 E 12		MN	7,89 ha		6,90 ha		120,00

Těžba nahodilá neumístěná						80,00

celkem těžba PN + MN			19,97 ha 		660 m3

a dále dle pokynů OLH.

(jedná se pouze o přednostní odtěžení souší)

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 		přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou 			lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: průběžně

dle pokynů OLH

- těžba mýtní nahodilá se vznikem holiny

Porost		výměra porostu 	výměra zásahu 		těžba v m3

2 D 14		0,44 ha		0,44 ha			50,00

3 C 11		0,61 ha		0,50 ha			50,00

celkem těžba MN     			0,94 ha 			100 m3

- těžba dříví s odvětvením, výroba bude provedena v předem dohodnutých sortimentech, 		přiblížena na OM, proveden její příjem a evidence. Po dokončení těžby budou 			lesní cesty uvedeny do původního stavu.

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení těžeb: do 30. 4. 2021

| Cena za těžební činnost celkem bez DPH | Cena za těžební činnost celkem s DPH |
| --- | --- |

## Sečení přivaděče k ČOV

Výměra sečené plochy				počet sekání

0,50 ha						4x

celková výměra sečené plochy: 			2,00 ha

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení sečení: průběžně v roce 2020

## Čištění lesních porostů

Porost		 					výměra zásahu

2 C 4								0,33 ha

2 C 5								0,73 ha

2 D 9								1,19 ha

2 D 5a								1,04 ha

2 D 5b								0,19 ha

2 E 11								3,81 ha

celková výměra čištěné plochy: 				7,29 ha

(odstranění nežádoucích podrostů – bezu černého a akátu, výřezu křovin podél cest, padlé 	hmoty, dřevní hmoty po těžbě, prostřihávka nárostů za účelem kvalitativního výběru 	jedinců včetně uložení dřevního odpadu na hromady v porostu)

| Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |

Termín provedení čištění: do 10. 12. 2021

| Celková cena díla v Kč bez DPH | Celková cena díla v Kč s DPH |
| --- | --- |